COTIZACIÓN DE SERVICIOS

Implementación Odoo 19 Enterprise

ASINMET

Asociación de Industriales Metalúrgicos
de la Provincia de Mendoza

| Proveedor | YAGUVEN C.G. |
| --- | --- |
| CUIT Cliente | 30-55085607-3 |
| Domicilio | Lateral Norte Acceso Este 868, Guaymallén, Mendoza |
| Fecha | 24/02/2026 |
| Validez | 30 días corridos |
| Referencia | Reuniones del 13/02/2026 y 24/02/2026 |

# 1. OBJETIVO

Implementar Odoo 19 Enterprise como plataforma única de gestión para ASINMET, reemplazando los sistemas actuales por una solución integrada, accesible desde cualquier lugar y con eliminación de procesos en papel.

| Sistema actual | Reemplazado por |
| --- | --- |
| Sistema SOL (2013) | Módulo de Medicina Laboral a medida |
| VIXIS / Bixis (2011) | Contabilidad y Facturación electrónica AFIP |
| Google Calendar | Agenda integrada con turnos y recursos |
| Google Forms | Encuestas de satisfacción nativas |
| Planillas manuales | CRM, cobranzas, pagos, reclamos integrados |

# 2. ALCANCE

## ETAPA 1 — Core + Módulo Médico (Prioridad Alta)

| # | Entregable | Detalle |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Setup Odoo.sh | Instalación, configuración compañía, logo, datos fiscales, cuentas bancarias |
| 1.2 | Contabilidad Argentina | Plan de cuentas (305 cuentas), configuración Exenta, conexión AFIP para Factura C electrónica con QR y CAE |
| 1.3 | Módulo asinmet_medical | Desarrollo a medida: 15 modelos, 7 estados de workflow, agenda inteligente, ejecución de estudios, DDJJ (SRT 37/2010), certificado PDF con firma electrónica, emails automáticos, crons, 4 grupos de seguridad |
| 1.4 | CRM | Pipeline comercial según PE-CO 01, seguimiento de oportunidades, KPIs |
| 1.5 | Contactos | Carga de empresas socias (200+), clientes (700+), pacientes y profesionales |
| 1.6 | Facturación | Facturas C electrónicas AFIP, envío por email, cobros, conciliación bancaria |
| 1.7 | Agenda de turnos | Sedes, recursos (laboratorio, consultorios), calendarios, slots por capacidad |
| 1.8 | Migración inicial | Saldos de apertura contable + base de empresas y contactos activos |

## ETAPA 2 — Expansión (Prioridad Media)

| # | Entregable | Detalle |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Comisiones comerciales | Reglas por vendedor, servicio, cliente nuevo |
| 2.2 | Inventario de insumos | Stock de consumibles médicos (gel, jeringas, EPP), consumo por servicio |
| 2.3 | Firma electrónica mejorada | Odoo Sign para profesionales externos vía portal |
| 2.4 | Portal empresas | Descarga de certificados, consulta de facturas y pagos |

## ETAPA 3 — Complementarios (Prioridad Baja)

| # | Entregable | Detalle |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | Eventos | Cursos del Centro Tecnológico (soldadura, capacitaciones), inscripciones online |
| 3.2 | Encuestas | Satisfacción de pacientes (ML-F-01) y empresas (CO-F-07) |
| 3.3 | Email Marketing | Campañas de difusión de servicios |
| 3.4 | Sitio Web | Presencia web, publicación de servicios y cursos |
| 3.5 | Activos fijos | Inventario de equipamiento del Centro Tecnológico |

# 3. MÓDULO MEDICINA LABORAL — Detalle

El módulo asinmet_medical es un desarrollo 100% a medida que cubre el circuito completo del examen preocupacional según normativa SRT vigente (Res. 37/2010, Res. 53/2025).

### Flujo operativo

Solicitud → Orden de Examen → Asignación de turnos → Check-in
→ Estudios en paralelo (laboratorio, ECG, Rx, audiometría, psicología...)
→ Completitud automática → Auditoría médica → Dictamen
→ Certificado PDF con firma → Entrega digital → Facturación

### Componentes del módulo

| Componente | Cantidad | Detalle |
| --- | --- | --- |
| Modelos de datos | 15 | Orden, estudios, resultados, certificados, agenda, DDJJ, recursos |
| Templates de examen | 6 | Preocupacional estándar/completo/con esfuerzo, periódico, egreso, ausencia |
| Especialidades médicas | 10 | Cardiología, audiología, radiología, neurología, psicología, etc. |
| Reportes PDF | 2 | Certificado de aptitud + Orden de control interno |
| Emails automáticos | 5 | Confirmación, reasignación, recordatorio, sin cupo, etc. |
| Tareas programadas | 2 | Recordatorio de turnos + vencimiento de reservas |
| Grupos de seguridad | 4 | Recepción → Técnico → Auditor → Gerente (jerárquicos) |
| Dictámenes SRT | 4 | Apto / Apto afecciones leves / Apto restricciones / No apto |

### Firma electrónica (Etapa 1)

Imagen holográfica del profesional almacenada en su perfil + timestamp + hash del documento. Validez legal como firma electrónica simple (Ley 25.506, Art. 5). Equivalente a la práctica actual de escaneo de firma.

# 4. USUARIOS Y LICENCIAS

| Rol | Tipo | Licencia |
| --- | --- | --- |
| Gerencia (admin) | Interno | Incluido en suscripción |
| Jefa de Administración | Interno | Incluido en suscripción |
| Contable | Interno | Incluido en suscripción |
| Comercial | Interno | Incluido en suscripción |
| Encargada Medicina | Interno | Incluido en suscripción |
| Profesionales médicos (20-30) | Portal | Sin costo |
| Empresas clientes (700+) | Portal | Sin costo |

Total: 5 usuarios internos pagos + portal ilimitado sin costo adicional.

# 5. CRONOGRAMA

| Etapa | Período | Hito clave |
| --- | --- | --- |
| Etapa 1 | Semana 1-4 | Setup + Contabilidad + Facturación operativa (mes 1) |
|  | Semana 5-8 | Módulo médico en producción |
|  | Semana 9-10 | CRM + Agenda + Migración + Capacitación |
| Etapa 2 | Semana 11-16 | Comisiones + Inventario + Firma + Portal |
| Etapa 3 | Semana 17-22 | Eventos + Encuestas + Marketing + Web |

Compromiso: Contabilidad y facturación electrónica AFIP operativas dentro del primer mes, generando valor productivo inmediato.

# 6. INVERSIÓN

## A. Suscripción Odoo.sh (pago anual a Odoo S.A.)

| Concepto | Costo |
| --- | --- |
| Plataforma Odoo.sh (1 worker + staging + dev) | USD 72/mes |
| 5 usuarios Enterprise | USD 31,20/usuario/mes (*) |
| Subtotal mensual | USD 228/mes |
| Subtotal anual | USD 2.736/año |
| Descuento 20% primer año (partner YAGUVEN) | - USD 547 |
| TOTAL PRIMER AÑO | USD 2.189 |

(*) Precios estimados sujetos a cotización oficial de Odoo S.A. Incluyen hosting, SSL, backups automáticos, dominio personalizado, soporte Odoo y todas las actualizaciones.

## B. Implementación YAGUVEN

| Concepto | Incluye | Inversión |
| --- | --- | --- |
| Etapa 1 — Core + Módulo Médico | Setup Odoo.sh, contabilidad AR, facturación AFIP, desarrollo módulo asinmet_medical (15 modelos), CRM, agenda de turnos, migración de datos, capacitación (5 sesiones), documentación, soporte post go-live 1 mes | USD ________ |
| Etapa 2 — Expansión | Comisiones, inventario insumos, firma electrónica Odoo Sign, portal empresas y profesionales, capacitación adicional | USD ________ |
| Etapa 3 — Complementarios | Eventos centro tecnológico, encuestas, email marketing, sitio web, activos fijos | USD ________ |

Forma de pago: 3 cuotas mensuales iguales al inicio de cada mes por etapa contratada.

## C. Soporte Post-Implementación (opcional)

| Concepto | Detalle | Inversión |
| --- | --- | --- |
| Soporte mensual (8 hs/mes) | Resolución de incidencias, ajustes menores, consultas funcionales, actualizaciones de seguridad | USD ________/mes |
| Hora adicional | Fuera del pack mensual, con presupuesto previo | USD ________/hora |

# 7. CAPACITACIÓN

| Sesión | Audiencia | Contenido | Duración |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Introducción general | Todos los usuarios | Navegación Odoo, contactos, chatter, portal | 1,5 hs |
| 2. Contabilidad y facturación | Administración + Contable | Facturas AFIP, cobros, conciliación bancaria, reportes | 2 hs |
| 3. Módulo médico — Recepción | Recepcionista + Encargada | Órdenes de examen, turnos, check-in, DDJJ | 2 hs |
| 4. Módulo médico — Clínica | Técnicos + Auditor | Ejecución de estudios, carga de resultados, certificados | 2 hs |
| 5. CRM y gestión comercial | Comercial + Gerencia | Pipeline, oportunidades, actividades, KPIs | 1,5 hs |

Total: 9 horas de capacitación incluidas en Etapa 1.

Modalidad: Virtual (Google Meet / Zoom) o presencial en sede ASINMET.
Material: Manuales de usuario, parametrizador y desarrollador incluidos.

# 8. ACOMPAÑAMIENTO POST GO-LIVE

| Período | Incluido en | Actividades |
| --- | --- | --- |
| Mes 1 post go-live | Etapa 1 | Soporte prioritario, ajustes funcionales, resolución de incidencias, acompañamiento diario los primeros 5 días hábiles |
| Mes 2 en adelante | Contrato de soporte | Soporte por ticket/email/WhatsApp, SLA 24 hs hábiles, ajustes menores, consultas |

Escalamiento: Requerimientos nuevos (fuera del alcance original) se cotizan por separado con presupuesto previo.

# 9. CONDICIONES GENERALES

Propiedad del código: El módulo asinmet_medical es propiedad de ASINMET. YAGUVEN retiene derecho de reutilización del framework (no de los datos ni reglas de negocio específicas).

Entorno: Odoo.sh gestionado por YAGUVEN como partner técnico. ASINMET es titular de la cuenta y la suscripción.

Responsabilidades de ASINMET: • Designar un referente por área para relevamiento y validación
• Proveer datos para migración en formato acordado
• Disponibilidad para sesiones de capacitación
• Testeo y validación del módulo médico antes del go-live
• Listado de equipos médicos (marca, modelo, versión) para evaluar integración

Responsabilidades de YAGUVEN: • Desarrollo, configuración y despliegue del sistema
• Capacitación y documentación
• Soporte post go-live según lo contratado
• Backups y mantenimiento del entorno Odoo.sh

Exclusiones: • Integración directa con equipos médicos (se evalúa caso por caso en Etapa 2)
• Migración de datos históricos completos del Sistema SOL (solo saldos y contactos activos)
• Desarrollo de app mobile nativa
• Firma digital certificada (requiere proveedor externo, se evalúa en Etapa 2-3)

Vigencia: 30 días corridos desde la fecha de emisión.

# 10. PRÓXIMOS PASOS

| # | Acción | Responsable | Plazo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Revisión de esta cotización con equipo directivo | ASINMET | 1 semana |
| 2 | Solicitud de cotización formal Odoo.sh a Odoo S.A. | YAGUVEN | Inmediato |
| 3 | Aprobación y firma | ASINMET + YAGUVEN | A convenir |
| 4 | Pago primera cuota + inicio Etapa 1 | ASINMET | Según firma |
| 5 | Setup Odoo.sh + contabilidad operativa | YAGUVEN | Mes 1 |
| 6 | Equipo médico prueba prototipo y envía feedback | ASINMET | Paralelo |

YAGUVEN C.G.

Horacio — Dirección técnica | Ricardo — Dirección funcional

Cotización elaborada en base al relevamiento de las reuniones del 13/02/2026 y 24/02/2026, procedimientos ISO 9001 de ASINMET (PE-AD 01, PE-CO 01, PE-ML 01), normativa SRT vigente y prototipo funcional demostrado en entorno de testing.