# Propuesta de Implementación

ASINMET — Medicina Laboral

| Sistema | Odoo 19 (Odoo.sh) |
| --- | --- |
| Módulo | asinmet_medical |
| Fecha | 25 de febrero de 2026 |
| Proveedor | Yaguven C.G. |

# Inversión

USD 8.500 (precio final)

| Cuota | Monto | Mes |
| --- | --- | --- |
| 1ra | USD 2.500 | Marzo 2026 |
| 2da | USD 3.000 | Abril 2026 |
| 3ra | USD 3.000 | Mayo 2026 |

Los meses de pago son negociables entre las partes.

# Fase 1 — Despliegue + Parametrización

Odoo 19 en Odoo.sh (servidor, dominio, email)

Módulo asinmet_medical instalado y parametrizado

Carga de datos centrales: empresas, pacientes, profesionales, prestadores externos

Configuración de sedes, recursos, calendarios laborales

Plantillas de examen según Res. SRT 37/2010

Grupos de seguridad por rol (Recepción, Técnico, Auditor, Administrador)

# Fase 2 — Puesta en marcha + Ajustes

Capacitación por rol:

Recepción: órdenes, turnos, check-in, declaraciones juradas

Técnicos: carga de resultados manual y extracción automática con IA

Médico auditor: revisión de estudios, dictamen, firma de certificados

Administrador: parametrización, generación de agenda

Ajustes sobre la marcha según feedback operativo

Extracción IA de PDFs de laboratorio operativa y validada

Flujo completo validado en producción

# Fase 3 — Estabilización + Soporte

Acompañamiento post-arranque

Corrección de bugs y ajustes finos

Soporte prioritario durante período de estabilización

# Alcance del módulo

15 modelos | 3 wizards | 2 reportes PDF | 5 emails automáticos | 2 crons | 4 roles de seguridad

## Módulos Odoo incluidos

| Módulo | Descripción |
| --- | --- |
| Contabilidad | Plan de cuentas, asientos, reportes contables |
| Compras | Órdenes de compra, recepción, control de proveedores |
| Ventas | Presupuestos, órdenes de venta, facturación |
| Inventario | Stock, movimientos, ubicaciones, trazabilidad |
| Facturación electrónica AFIP | Conexión con AFIP para emisión de factura electrónica (localización argentina) |

## Módulo Medicina Laboral (asinmet_medical)

| Funcionalidad | Descripción |
| --- | --- |
| Órdenes de examen | Ciclo completo: borrador → confirmado → en proceso → estudios completos → certificado → entregado |
| Turnos inteligentes | Auto-asignación con prioridad por empresa, estudios con horario fijo (ayuno), re-asignación automática |
| Estudios y resultados | Solicitudes por tipo, carga de parámetros con detección automática de valores fuera de rango |
| Extracción IA de laboratorio | Claude API extrae ~43 parámetros automáticamente desde PDF de laboratorio (BIOLAB u otros) |
| Certificado de aptitud | Dictamen SRT (A/B/C/D), firma digital del médico, reporte PDF imprimible |
| Declaración jurada | DDJJ del trabajador según Res. SRT 37/2010, Módulo VI |
| Emails automáticos | Turno confirmado, re-asignado, sin disponibilidad, recordatorio (5 templates) |
| Prioridades por empresa | Slots reservados con exclusividad y vencimiento configurable |
| Orden de control interno | Reporte imprimible para estudios derivados a prestadores externos |
| Pacientes y profesionales | Extensión de contactos Odoo con DNI, matrícula, firma digital |
| Configuración IA | API key y modelo Claude configurable desde Ajustes de Odoo |
| Portal web | Acceso para empresas y pacientes: consulta de estado de órdenes, turnos y descarga de certificados |
| Integración con aplicaciones internas | Análisis e implementación de la mejor forma de conexión con las distintas aplicaciones que generan reportes dentro de ASINMET (laboratorio, audiometría, etc.) para su importación automática al sistema |

## Marco normativo

| Norma | Alcance |
| --- | --- |
| Ley 19.587 | Higiene y Seguridad en el Trabajo |
| Ley 24.557 | Riesgos del Trabajo — sistema de ART |
| Res. SRT 37/2010 | Exámenes médicos: tipos, estudios, DDJJ, aptitudes, certificado |
| Res. SRT 53/2025 | Visado de Subsecretaría |

# Fuera del alcance

Membresía o créditos de Claude (Anthropic) u otro servicio de IA — a cargo de ASINMET

Módulos adicionales de Odoo no listados (RRHH, Punto de Venta, eCommerce, etc.)

Migraciones desde sistemas anteriores

Hardware (PCs, impresoras, red)

Los módulos adicionales no incluidos en esta propuesta pueden evaluarse y presupuestarse en una segunda etapa, una vez estabilizada la operación.

# Condiciones

El precio incluye desarrollo del módulo, despliegue, parametrización, capacitación y soporte de estabilización

No incluye licencia de Odoo.sh (contratada directamente por ASINMET)

No incluye membresía o créditos de Claude (Anthropic) u otro servicio de IA (contratado directamente por ASINMET)

Los meses de pago son negociables entre las partes

Ajustes menores dentro del alcance están incluidos; nuevas funcionalidades se presupuestan aparte